5.lote Parka ielas, Daugavas ielas un Rīgas šosejas rajonā augošo Apaugumu atsavināšana.

Darba izpildes laiks:

Līdz 2026.gada 20.decembrim

Darba uzdevums:

Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu, Pasūtītāja norādītajās vietās, veikt:

1. augošo krūmu un koku nelikvīdu ar celma caurmēriem līdz 20 cm nozāģēšanu, tai skaitā:

- vietējo sugu koku retināšanu (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000391003);

- audzes 2.stāva retināšana (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000362305);

- Pasūtītāja noradīto invazīvo koku nozāģēšanu (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 05000362102, 05000111402).

2. visa izcirstā materiāla savākšanu un izvešanu uz krautuvi Pasūtītāja norādītajā vietā.

3. krautuvē sakrauta izcirstā materiāla pārstrādāšanu šķeldā.

4. šķeldas izvešanu.

5. ciršanas vietas, pieviešanas ceļus un krautuves sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas.

Darba apjoms:

| Nr. p.k. | Zemes vienību attīrīšana no krūmiem un koku nelikvīdiem | Platība, ha |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000391003 | 0.25 |
| 2. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000390603 | 0.20 |
| 3. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000393709 | 0.05 |
| 4. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000400211 | 0.48 |
| 5. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000381902 | 0.80 |
| 6. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000361702 | 0.42 |
| 7. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000362305 | 0.74 |
| 8. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000362102 | 0.36 |
| 9. | Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000111402 | 0.32 |
|  | Kopā: | 3.62 |

Darba izpildei izvirzītās prasības:

1. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā pēdējo triju gadu laikā.

2. Veicot darbus, darba vieta jāaprīko atbilstoši darba drošības prasībām.

3. Darbu veikšanas laikā to veicējs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.

4. Aizliegts veikt darbus laika posmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam. Atkarībā no laika apstākļiem minētais laika posms var tikt koriģēts.

5. Saglabāt Pasūtītāja noradītos vietējo sugu kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.

6. Darba uzdevumā noteikto darbu izpildes gaitā nepieļaut saglabājamo koku bojāšanu.

7. Izcirsto krūmu, koku nelikvīdu un koku celmu augstums nedrīkst pārsniegt 10 cm virs zemes virsmas.

8. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē darba veikšanu, tālākās rīcības norādījumu saņemšanai.

9. Veicot darbus, ievērot vispārējās vides aizsardzības prasības, darbu veikšanas laikā aizliegts piesārņot un piegružot vidi, nelabvēlīgi ietekmēt darbu veikšanas teritorijas ainavisko un ekoloģisko stāvokli.

10. Izpildītājs nodrošina izcirstā materiāla šķeldošanas vietas/krautuves vietas sakārtošanu pēc krautuves nošķeldošanas, t.i., notīra krautuvi un teritoriju apkārt krautuves no izcirstā materiāla atlūzām (zari, mizas u.c.), kas radušās šķeldošanas laikā.

11.  Izpildītājs nolīdzina krautuves vietu un pieviešanas ceļus.

12.  Izpildītājs sakopj krūmu un koku nelikvīdu ciršanas vietas, novācot ciršanas atliekas: sikzarus, mizu, stumbru atlūžņu u. tml.

Darbā izmantojamā tehnika un iesaistītais personāls:

Ar Izpildītāja rīcībā esošo tehniku un ierīcēm, kuras reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jānodrošina visu Pasūtītāja noteikto prasību izpilde, tai skaitā krūmu un koku ciršanu,  izcirstā  materiāla izvešanu uz krautuvi, izcirstā materiāla pārstrādāšanu šķeldā, šķeldas transportēšanu, darba vietas sakārtošanu.

Darbā tiek iesaistīts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts Izpildītāja personāls, kas atbildīgs par visu darba uzdevumā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.