[bookmark: _GoBack]2.lote. Vizbuļu apkaimē,  Cēsu ielas rajonā, Vaļņu ielā augošo Apaugumu un koku atsavināšana. 

Darba izpildes laiks:
Līdz 2026.gada 20.decembrim

Darba uzdevums:
Ar Izpildītāja rīcībā esošo darba spēku un tehnisko aprīkojumu, Pasūtītāja norādītajās vietās, veikt:
1. Augošo krūmu un koku nelikvīdu ar celma caurmēriem līdz 20 cm nozāģēšanu, tai skaitā:
· Pasūtītāja noradīto nolauzto, izgāzto koku ar celma caurmēriem virs 20 cm nozāģēšanu  (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 05000361603, 05000362305, 05000360106, 05000361402, 05000350213, 05000350203, 05000341303, 05000340003); 
2. Visa izcirstā materiāla savākšanu un izvešanu uz krautuvi Pasūtītāja norādītajā vietā.
3. Krautuvē sakrauta izcirstā materiāla izvešanu vai pārstrādāšanu šķeldā.
4. Šķeldas izvešanu. 
5. Ciršanas vietas, pieviešanas ceļus un krautuves sakārtošanu pēc darbu pabeigšanas. 

Darba apjoms: 
	1. Augošo krūmu un koku nelikvīdu nozāģēšana: 

	Nr. p.k.
	Zemes vienību attīrīšana no krūmiem un koku nelikvīdiem
	Platība, ha

	1.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000360106
	0.32

	2.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000361402
	0.02

	3.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000350213
	0.40

	4.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000350210
	0.30

	5.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000350202
	1.00

	6.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000350204
	0.16

	7.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000350203
	0.20

	8.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000350206
	0.16

	9.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000350108
	0.20

	10.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000342103
	1.20

	11.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000341303
	2.10

	12.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000340003
	0.38

	
	Kopā:
	6.44



	2. Augošo koku nozāģēšana:

	Nr. p.k.
	Koku nozāģēšana
	Koku skaits, 
gab.
	Koksnes apjoms, 
m3

	1.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000361603
	13
	13.66

	2.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000362305
	21
	25.97

	3.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000360106
	32
	23.75

	4.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000361402
	26
	5.82

	5.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000350213
	6
	2.45

	6.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000350203
	7
	2.20

	7.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000341303
	35
	18.43

	8.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000340003
	11
	3.27

	
	Kopā:
	151
	95.55




Darba izpildei izvirzītās prasības:
1. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā pēdējo triju gadu laikā.
2. Veicot darbus, darba vieta jāaprīko atbilstoši darba drošības prasībām.
3. Darbu veikšanas laikā to veicējs nes pilnu materiālo atbildību par trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem.
4. Aizliegts veikt darbus laika posmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam. Atkarībā no laika apstākļiem minētais laika posms var tikt koriģēts. 
5. Saglabāt Pasūtītāja noradītos vietējo sugu kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem.
6. Darba uzdevumā noteikto darbu izpildes gaitā nepieļaut saglabājamo koku bojāšanu. 
7. Izcirsto krūmu, koku nelikvīdu un koku celmu augstums nedrīkst pārsniegt 10 cm virs zemes virsmas. 
8. Izpildītājs nekavējoties ziņo Pasūtītājam par apstākļiem, kas kavē darba veikšanu, tālākās rīcības norādījumu saņemšanai. 
9. Veicot darbus, ievērot vispārējās vides aizsardzības prasības, darbu veikšanas laikā aizliegts piesārņot un piegružot vidi, nelabvēlīgi ietekmēt darbu veikšanas teritorijas ainavisko un ekoloģisko stāvokli.
10. Izpildītājs nodrošina izcirstā materiāla šķeldošanas vietas/krautuves vietas sakārtošanu pēc krautuves nošķeldošanas, t.i., notīra krautuvi un teritoriju apkārt krautuves no izcirstā materiāla atlūzām (zari, mizas u.c.), kas radušās šķeldošanas laikā. 
11.  Izpildītājs nolīdzina krautuves vietu un pieviešanas ceļus. 
12.  Izpildītājs sakopj krūmu un koku nelikvīdu ciršanas vietas, novācot ciršanas atliekas: sikzarus, mizu, stumbru atlūžņu u. tml. 

Darbā izmantojamā tehnika un iesaistītais personāls: 
Ar Izpildītāja rīcībā esošo tehniku un ierīcēm, kuras reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, jānodrošina visu Pasūtītāja noteikto prasību izpilde, tai skaitā krūmu un koku ciršanu,  izcirstā  materiāla izvešanu uz krautuvi, izcirstā materiāla pārstrādāšanu šķeldā, šķeldas transportēšanu, darba vietas sakārtošanu. 
Darbā tiek iesaistīts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts Izpildītāja personāls, kas atbildīgs par visu darba uzdevumā noteikto prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 


